INFORME DE DEFECTOS

Registro y Seguimiento de Defectos del Sistema

CSW-IA-2025-001 | SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

# 1. Definición de Severidades

| Severidad | Descripción | Tiempo máximo de corrección |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea funcionalidad core; sistema no puede usarse. | 24 horas hábiles |
| Alta | Impacto significativo; workaround difícil o inexistente. | 72 horas hábiles |
| Media | Funcionalidad afectada pero con workaround disponible. | 5 días hábiles |
| Baja | Defecto cosmético o de bajo impacto operativo. | Siguiente sprint/ciclo |

# 2. Registro de Defectos

| ID | Módulo | Descripción | Severidad | Prioridad | Reportado por | Fecha | Estado | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Auth | Login con MFA no bloquea tras 5 intentos fallidos. | Crítica | Alta | [Tester] | [Fecha] | Cerrado | [Dev] |
| DEF-002 | I.A. | Consulta compleja supera 10 seg en P95 bajo carga. | Alta | Alta | [Tester] | [Fecha] | En corrección | [Dev] |
| DEF-003 | Reportes | Reporte PDF no incluye datos del último día del rango. | Media | Media | [Tester] | [Fecha] | Abierto | [Dev] |
| DEF-004 | UI | Botón de feedback no visible en pantallas < 1024px. | Baja | Baja | [Tester] | [Fecha] | Abierto | [Dev] |
| DEF-005 | API | Endpoint /reports retorna HTTP 500 con rango > 6 meses. | Alta | Alta | [Tester] | [Fecha] | En corrección | [Dev] |

# 3. Resumen de Estado

| Estado | Críticos | Altos | Medios | Bajos | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiertos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| En corrección | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cerrados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |

# 4. Proceso de Gestión de Defectos

- Tester detecta y documenta el defecto con pasos de reproducción y evidencia.

- Líder técnico clasifica la severidad y asigna al desarrollador responsable.

- Desarrollador corrige el defecto en el tiempo máximo según severidad.

- Tester verifica la corrección en entorno de QA; cierra si es correcta.

- Defectos cerrados se documentan en el Reporte de Resultados de Pruebas.