MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Requirements Traceability Matrix — RTM

CSW-IA-2025-001 | SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

# 1. Propósito

La Matriz de Trazabilidad establece la relación entre requerimientos y artefactos de diseño, desarrollo y pruebas, garantizando que todos los requerimientos estén implementados y verificados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

# 2. Matriz Completa

| ID Req | Descripción | Tipo | Módulo | Caso Uso | HU | Caso Prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación MFA | F | Auth | CU-01 | HU-001 | FUN-001,002,003 | Pendiente |
| RF-02 | Bloqueo 5 intentos | F | Auth | CU-01 | HU-001 | FUN-003 | Pendiente |
| RF-03 | RBAC 4 roles | F | Usuarios | CU-03 | HU-002 | SEC-003 | Pendiente |
| RF-10 | NLP consultas | F | I.A. | CU-02 | HU-010 | FUN-010,011 | Pendiente |
| RF-11 | Clasificación I.A. | F | I.A. | CU-02 | HU-010 | FUN-011 | Pendiente |
| RF-12 | Retroalimentación I.A. | F | I.A. | CU-02 | HU-011 | FUN-010 | Pendiente |
| RF-20 | Gestión procesos | F | Procesos | — | HU-020 | FUN-020 | Pendiente |
| RF-30 | Reportes exportables | F | Analítica | CU-04 | HU-030 | FUN-030 | Pendiente |
| RF-40 | API REST OpenAPI | F | Integración | — | — | — | Pendiente |
| RF-42 | Log de auditoría | F | Seguridad | — | HU-003 | SEC-001,002 | Pendiente |
| RNF-01 | Respuesta ≤ 2 seg | NF | Global | — | — | PERF-001 | Pendiente |
| RNF-02 | Respuesta ≤ 10 seg | NF | Global | — | — | PERF-002 | Pendiente |
| RNF-03 | 50 concurrentes | NF | Global | — | — | PERF-003 | Pendiente |
| RNF-10 | Disponibilidad 99.5% | NF | Global | — | — | PERF-004 | Pendiente |
| RNF-20 | TLS 1.3 | NF | Global | — | — | SEC-006 | Pendiente |
| RNF-40 | WCAG 2.1 AA | NF | UI | — | — | USA-001,002 | Pendiente |
| RNF-42 | SUS ≥ 70 | NF | UI | — | — | USA-003 | Pendiente |

# 3. Resumen de Cobertura

| Tipo | Total | Con prueba | Sin prueba | % Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionales (RF) | 10 | 9 | 1 | 90% |
| No Funcionales (RNF) | 7 | 6 | 1 | 86% |
| TOTAL | 17 | 15 | 2 | 88% |

# 4. Requerimientos sin Caso de Prueba

| ID | Descripción | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| RF-40 | API REST documentada con OpenAPI 3.0 | Definir caso de prueba INT-001 antes del Mes 4 |
| RNF-04 | Throughput ≥ 100 req/seg | Incluir en prueba de carga PERF-003 extendida |