PLAN DE DESPLIEGUE

Deployment Plan — Infraestructura y Pipeline CI/CD

CSW-IA-2025-001 | SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

# 1. Arquitectura de Despliegue

- Plataforma cloud: AWS / Azure / GCP con aprobación del CONTRATANTE (Anexo C).

- Contenedores: Docker para empaquetado; Kubernetes para orquestación en producción.

- CI/CD: GitHub Actions con pipeline automatizado de build → test → deploy.

- Estrategia: Blue-Green deployment para minimizar tiempo de inactividad.

# 2. Entornos

| Entorno | Propósito | Rama Git | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo (DEV) | Desarrollo activo del equipo | feature/* y develop | Solo equipo CONTRATISTA |
| QA / Staging | Pruebas de integración, sistema y UAT | release/* | CONTRATISTA + Supervisor CONTRATANTE |
| Producción (PROD) | Sistema en uso por usuarios finales | main (tags de versión) | Solo Admin autorizado |

# 3. Pipeline CI/CD

## 3.1. Integración Continua (CI)

- Trigger: push a cualquier rama o Pull Request hacia develop o main.

- Paso 1: Checkout del código y validación de sintaxis (lint).

- Paso 2: Ejecución de pruebas unitarias (PyTest / Jest); umbral ≥ 80% cobertura.

- Paso 3: Análisis estático de seguridad con SonarQube.

- Paso 4: Build de imagen Docker y push a registro privado.

## 3.2. Despliegue Continuo (CD)

- Trigger: merge a main con tag de versión semántica (ej: v1.0.0).

- Paso 1: Despliegue automático a entorno QA.

- Paso 2: Ejecución de smoke tests automatizados.

- Paso 3: Aprobación manual del Supervisor (gate en GitHub Actions).

- Paso 4: Despliegue Blue-Green a producción (10% → 25% → 50% → 100%).

- Paso 5: Monitoreo automático 30 min; rollback si error rate > 1%.

# 4. Checklist Pre-Despliegue a Producción

| Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backup completo de base de datos | CONTRATISTA | [ ] |
| Smoke test en QA al 100% | CONTRATISTA | [ ] |
| Certificados TLS válidos | CONTRATISTA | [ ] |
| Prometheus/Grafana activo y alertas configuradas | CONTRATISTA | [ ] |
| Plan de rollback probado | CONTRATISTA | [ ] |
| Aprobación escrita del Supervisor | CONTRATANTE | [ ] |
| Notificación a usuarios del mantenimiento programado | CONTRATANTE | [ ] |

# 5. Monitoreo Post-Despliegue

| Métrica | Herramienta | Umbral de alerta | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Latencia API (P95) | Prometheus/Grafana | > 3.000 ms | Investigar y notificar |
| Tasa de errores HTTP 5xx | Prometheus/Grafana | > 1% | Rollback automático si > 5% |
| Uso de CPU por nodo | Prometheus/Grafana | > 80% por 5 min | Escalar horizontalmente |
| Uso de memoria | Prometheus/Grafana | > 85% | Alerta + escalar |
| Disponibilidad | Prometheus/Grafana | < 99.5% | Alerta crítica inmediata |