REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS

Informe Consolidado — Ciclo de Testing Mes 4

CSW-IA-2025-001 | SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte consolida los resultados del ciclo de pruebas ejecutado durante el Mes 4 del proyecto CSW-IA-2025-001. Se ejecutaron 63 casos de prueba en 4 niveles: Unitario, Integración, Sistema y UAT.

# 2. Métricas de Ejecución

| Nivel de prueba | Total casos | Pasados | Fallidos | Bloqueados | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitario | 28 | 25 | 2 | 1 | 89% |
| Integración | 12 | 10 | 2 | 0 | 83% |
| Sistema | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% |
| UAT | 15 | 14 | 1 | 0 | 93% |
| TOTAL | 63 | 56 | 6 | 1 | 89% |

# 3. Resultados No Funcionales

| Atributo | Umbral | Resultado Medido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo respuesta simple | ≤ 2.000 ms (P95) | 1.243 ms (P95) | APROBADO |
| Tiempo respuesta compleja | ≤ 10.000 ms (P95) | 7.821 ms (P95) | APROBADO |
| Carga 50 usuarios | ≥ 95% en límite | 97.3% en límite | APROBADO |
| SUS — Usabilidad | ≥ 70/100 | 76.4/100 | APROBADO |
| Cobertura de código | ≥ 80% | 83.2% | APROBADO |
| Vulnerabilidades críticas | 0 | 0 | APROBADO |
| Disponibilidad 24h | ≥ 99.5% | 99.8% | APROBADO |

# 4. Defectos Encontrados

| Severidad | Encontrados | Corregidos | Abiertos |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 1 | 1 | 0 |
| Alta | 3 | 2 | 1 |
| Media | 8 | 6 | 2 |
| Baja | 12 | 8 | 4 |
| TOTAL | 24 | 17 | 7 |

# 5. Conclusión y Recomendación

El sistema cumple todos los criterios de salida definidos en el Plan de Pruebas: 0 defectos críticos abiertos, 1 defecto alto con plan de corrección documentado y aceptado, UAT aprobado con 93% de casos pasados. Se RECOMIENDA proceder con el Hito 4 (Implementación en Producción).

# 6. Firmas de Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Pruebas — CONTRATISTA | [Nombre] | ____________ | [DD/MM/AAAA] |
| Gerente de Proyecto — CONTRATISTA | [Nombre] | ____________ | [DD/MM/AAAA] |
| Supervisor del Contrato — CONTRATANTE | [Nombre] | ____________ | [DD/MM/AAAA] |