CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Criterios por Módulo e Hito — CSW-IA-2025-001

CSW-IA-2025-001 | SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

# 1. Proceso de Aceptación

Conforme a la Cláusula Segunda del contrato, cada hito será aprobado o rechazado dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación. La aceptación formal se documenta con Acta firmada por el Supervisor del CONTRATANTE.

# 2. Criterios por Hito Contractual

| Hito | Entregable | Criterios de Aceptación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 — Mes 1 | ERS y Plan de Proyecto | Requerimientos completos; plan con cronograma aprobado. | Supervisor CONTRATANTE |
| Hito 2 — Mes 2 | Diseño y Arquitectura | Arquitectura aprobada; modelo de datos validado; wireframes aceptados. | Supervisor + Líder Funcional |
| Hito 3 — Mes 4 | Versión Beta y UAT | 0 defectos críticos; ≤ 3 altos con plan de corrección; UAT aprobado. | Supervisor CONTRATANTE |
| Hito 4 — Mes 6 | Producción y Capacitación | Sistema en producción; personal capacitado; manuales entregados. | Supervisor CONTRATANTE |
| Hito 5 — Mes 6+5d | Cierre y Garantía | Documentación completa; código fuente entregado; garantía activada. | Supervisor CONTRATANTE |

# 3. Criterios Funcionales

| Módulo | Criterio | Umbral |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Login MFA funcional; bloqueo tras 5 intentos | 100% casos de prueba pasados |
| I.A. — Consultas | Precisión validada por usuarios expertos | ≥ 90% respuestas correctas |
| Gestión de Procesos | CRUD completo; historial; asignación por rol | 100% funcionalidades implementadas |
| Reportes | Generación correcta; exportación PDF/Excel | Datos correctos en 100% de reportes |
| API REST | Endpoints documentados y funcionales | 100% pasando pruebas de integración |
| Seguridad | OWASP Top 10; sin vulnerabilidades críticas | 0 vulnerabilidades críticas abiertas |

# 4. Criterios No Funcionales

| Atributo | Criterio | Umbral |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo respuesta bajo 50 usuarios concurrentes | Simples ≤ 2 seg; complejas ≤ 10 seg (P95) |
| Disponibilidad | Uptime medido en 30 días previos a entrega | ≥ 99.5% en horario laboral |
| Usabilidad | Puntuación SUS aplicada a muestra de usuarios | ≥ 70/100 |
| Seguridad | Escaneo OWASP ZAP + revisión de controles | 0 vulnerabilidades críticas o altas abiertas |
| Cobertura pruebas | Medida con herramienta automática | ≥ 80% de líneas de código |

# 5. Pasos del Proceso

- CONTRATISTA presenta entregable con documentación de soporte.

- Supervisor revisa en máximo 5 días hábiles.

- Si hay observaciones, CONTRATISTA corrige en 5 días hábiles adicionales.

- Correcciones aceptadas: se firma Acta de Aceptación.

- Firma del Acta habilita el pago del hito (15 días hábiles).