DOCUMENTO DE ANÁLISIS

Contrato de Desarrollo de Software con I.A.

No. Contrato: CSW-IA-2025-001

SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

Girón, Santander — Abril 2026

# 1. Propósito del Contrato

El presente documento de análisis describe el alcance, requisitos y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios CSW-IA-2025-001, suscrito entre SYSTEC S.A.S. (CONTRATANTE) y SOSTEC S.A.S. (CONTRATISTA) para el desarrollo e implementación de un Aplicativo de Software con Inteligencia Artificial aplicada a la gestión, automatización y optimización de los procesos empresariales del CONTRATANTE.

El valor total del contrato es de $60.000.000 COP con una duración de seis (6) meses calendario, iniciando el 01/05/2026 y finalizando el 01/11/2026.

# 2. Alcance

## 2.1. Objeto

Desarrollo, implementación, configuración, capacitación y puesta en producción de un Aplicativo de Software con módulos de Inteligencia Artificial integrados.

## 2.2. Funcionalidades Principales

- Análisis y levantamiento de requerimientos de los procesos empresariales del CONTRATANTE.

- Diseño de arquitectura del sistema con módulos de I.A. integrados.

- Desarrollo del aplicativo con motores de procesamiento inteligente (ML / NLP).

- Integración de modelos de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural.

- Implementación en el entorno tecnológico del CONTRATANTE.

- Pruebas unitarias, de integración y de aceptación del usuario (UAT).

- Capacitación al personal designado por el CONTRATANTE.

- Soporte técnico durante el período de garantía de un (1) año.

## 2.3. Exclusiones

- Desarrollo de módulos no acordados expresamente en el contrato o sus anexos.

- Mantenimiento evolutivo posterior al período de garantía sin contrato adicional.

- Adquisición de hardware o licencias de software propietario no contemplados en el Anexo C.

# 3. Requisitos Funcionales

- RF-01: El sistema debe permitir la gestión, automatización y optimización de los procesos empresariales del CONTRATANTE mediante módulos de I.A.

- RF-02: El sistema debe integrar modelos de Machine Learning y/o NLP adaptados a los procesos identificados en la fase de análisis.

- RF-03: El sistema debe disponer de una API REST para integración con otros sistemas del CONTRATANTE.

- RF-04: El sistema debe generar reportes, dashboards y analítica de los procesos automatizados.

- RF-05: El sistema debe permitir la administración de usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC).

- RF-06: El sistema debe mantener trazabilidad completa (logs de auditoría) de todas las operaciones realizadas.

- RF-07: El sistema debe proporcionar módulos de capacitación y manuales de usuario y de administración.

# 4. Requisitos No Funcionales

## 4.1. Seguridad

- Autenticación de doble factor (MFA) obligatoria en todos los accesos.

- Cifrado de disco completo (BitLocker / FileVault / LUKS) en todos los dispositivos.

- Uso obligatorio de VPN corporativa para acceso remoto a sistemas del CONTRATANTE.

- TLS en todas las comunicaciones; separación estricta de entornos (Desarrollo, QA, Producción).

## 4.2. Confidencialidad

- Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales) y el Decreto 1377 de 2013.

- Obligaciones de confidencialidad vigentes durante el contrato y por 5 años adicionales post-terminación.

- Datos personales con vigencia de confidencialidad indefinida.

## 4.3. Disponibilidad

- SLA de disponibilidad del sistema definido en el Anexo B del contrato.

- Plan de backup y recuperación ante desastres implementado antes del despliegue en producción.

## 4.4. Escalabilidad

- Arquitectura diseñada para escalado horizontal mediante contenedores (Docker / Kubernetes).

- Capacidad de incrementar nodos según la carga de usuarios concurrentes.

## 4.5. Interoperabilidad

- API REST documentada para integración con sistemas externos del CONTRATANTE.

- Conectores para fuentes de datos externas autorizadas en el Anexo C.

# 5. Marco Legal y Regulatorio

- Código Civil Colombiano y Código de Comercio — Base contractual.

- Ley 527 de 1999 — Comercio Electrónico: validez de documentos y firmas digitales.

- Ley 1581 de 2012 — Protección de Datos Personales: tratamiento de información de usuarios.

- Ley 1273 de 2009 — Delitos Informáticos: seguridad de la información y sanciones penales aplicables.

- Ley 23 de 1982 — Derechos de Autor: cesión de derechos patrimoniales sobre el software desarrollado.

- Ley 1563 de 2012 — Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional: resolución de controversias.

# 6. Partes Involucradas

| Rol | Empresa / Entidad | Representante | NIT / CC |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATANTE | SYSTEC S.A.S. | Brayan Andrés Cañas León | 1.095.842.494 |
| CONTRATISTA | SOSTEC S.A.S. | Brayan Andrés Cañas León | 1.095.842.494 |
| Usuarios finales | Personal SYSTEC S.A.S. | Designados por CONTRATANTE | — |
| Supervisor | Designado por CONTRATANTE | Por definir | — |

# 7. Supuestos y Limitaciones

## 7.1. Supuestos

- El CONTRATANTE proveerá oportunamente la información, accesos y recursos necesarios según lo solicite el CONTRATISTA.

- El personal del CONTRATANTE estará disponible para sesiones de levantamiento de requerimientos y pruebas UAT.

- Los entregables serán revisados y aprobados o rechazados dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación.

- El anticipo del 20% será cancelado en el Día 0 (firma del contrato) para dar inicio formal al proyecto.

## 7.2. Limitaciones

- Solo se utilizarán dispositivos y tecnologías autorizadas en el Anexo C del contrato.

- Cualquier modificación al alcance debe acordarse por escrito entre las partes.

- La prórroga del plazo es posible solo por mutuo acuerdo, por una sola vez y máximo 30 días adicionales.

# 8. Cronograma y Hitos

| # | Hito / Entregable | Descripción | Plazo | Pago % | Valor COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo / Inicio | Firma del contrato e inicio formal | Día 0 | 20% | $12.000.000 |
| 2 | Diseño Aprobado | Aprobación de arquitectura y diseño | Mes 2 | 20% | $12.000.000 |
| 3 | Desarrollo y Pruebas | Versión beta funcional y UAT | Mes 4 | 30% | $18.000.000 |
| 4 | Implementación y Capacitación | Puesta en producción y capacitación | Mes 6 | 20% | $12.000.000 |
| 5 | Cierre y Garantía | Documentación y activación de garantía | Mes 6 + 5 días | 10% | $6.000.000 |

# 9. Riesgos Identificados y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mora en entrega de hitos por el CONTRATISTA | Media | Alta | Penalidad del 0.1% del valor del hito por día hábil de retraso (Cláusula Novena). |
| Retraso en aprobación de entregables por el CONTRATANTE | Media | Alta | Plazo máximo de 5 días hábiles para aprobar; retrasos imputan al CONTRATANTE. |
| Brecha de seguridad / filtración de datos | Baja | Crítica | MFA, VPN, cifrado, auditoría, pólizas de seguro y cumplimiento Ley 1581/2012. |
| Incumplimiento del Acuerdo de Confidencialidad | Baja | Alta | Penalidad hasta 20% del contrato + daños; acciones legales Ley 1273/2009. |
| Uso de tecnología no autorizada (Anexo C) | Baja | Media | Penalidad del 5% por incidente; restricción explícita en Anexo C. |
| Fuerza mayor o caso fortuito | Baja | Alta | Notificación en 5 días hábiles; ajuste de cronograma; terminación sin penalidad si persiste > 60 días. |
| Abandono injustificado del proyecto | Baja | Crítica | Penalidad del 15% del valor total del contrato; ejecución de pólizas. |

# 10. Criterios de Aceptación del Análisis

- Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) aprobado por el CONTRATANTE dentro de los primeros 30 días.

- Plan de Proyecto detallado aprobado en Hito 1 (Mes 1).

- Todos los requisitos funcionales y no funcionales documentados, trazables y verificables.

- Marco legal identificado y cumplimiento normativo garantizado en el diseño del sistema.

- Riesgos identificados con estrategias de mitigación definidas y aceptadas por ambas partes.