DOCUMENTO DE DESARROLLO DE PRUEBAS

Plan de Testing — Contrato CSW-IA-2025-001

SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S. | Girón, Santander — Abril 2026

# 1. Estrategia General de Pruebas

El enfoque de testing es basado en riesgos y requisitos, priorizando la validación de los módulos de I.A. y los flujos críticos de negocio. Se realizarán pruebas en cuatro niveles (Unitarias, Integración, Sistema, UAT) con un balance de 70% automatizadas y 30% manuales (especialmente para UAT y validación de I.A.).

## 1.1. Entorno de Pruebas

- Hardware: Servidores equivalentes al entorno de producción; equipos con procesador Intel Core i7/AMD Ryzen 7, RAM 16 GB mínimo (Anexo C del contrato).

- Software: Ubuntu 20.04+ o Windows 11 Pro; mismas versiones de frameworks que producción; datos anonimizados conforme a Ley 1581/2012.

- Aislamiento: Entornos Desarrollo, QA/Staging y Producción completamente separados; acceso por roles específicos.

# 2. Niveles y Tipos de Prueba

## 2.1. Pruebas Unitarias

### Objetivo

Verificar el correcto funcionamiento de unidades individuales de código (funciones, clases, métodos) de forma aislada.

### Alcance

- Módulos de I.A.: funciones de preprocesamiento, inferencia y postprocesamiento.

- API REST: validadores de entrada, controladores, servicios de negocio.

- Capa de persistencia: repositorios, mapeo de entidades.

### Herramientas y Técnicas

- Frameworks: PyTest (Python/I.A.), Jest (Node.js/Frontend).

- Cobertura de código: Objetivo mínimo 80% de líneas y 70% de ramas.

- Técnicas: Mocking de APIs externas, stubbing de modelos de I.A., pruebas parametrizadas.

### Métricas de Aceptación

- Cobertura de líneas ≥ 80%.

- Cobertura de ramas ≥ 70%.

- Tiempo de ejecución de suite unitaria < 5 minutos.

## 2.2. Pruebas de Integración

### Objetivo

Verificar la interacción correcta entre componentes integrados del sistema.

### Alcance e Integraciones a Probar

- Frontend ↔ API REST: flujos completos de usuario desde interfaz hasta respuesta.

- API REST ↔ Servicios de I.A.: envío de consultas y recepción de resultados.

- Servicios de I.A. ↔ Base de datos: persistencia de resultados y consulta de histórico.

- API REST ↔ Sistemas externos del CONTRATANTE: conectores e integraciones autorizadas.

### Herramientas

- Postman / Newman para pruebas de API REST.

- Pytest con fixtures para integración de servicios Python.

- Docker Compose para levantar entornos de integración reproducibles.

## 2.3. Pruebas de Sistema

### Objetivo

Validar el comportamiento completo del sistema integrado y el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales.

### Flujos de Trabajo Completos

- Flujo 1: Login con MFA → consulta a I.A. → revisión de resultado → generación de documento → descarga.

- Flujo 2: Administrador crea usuario → asigna rol → usuario accede con credenciales → opera dentro de sus permisos.

- Flujo 3: Pipeline de datos → entrenamiento incremental de modelo → despliegue de nueva versión → validación de resultados.

### Pruebas de Rendimiento

- Carga máxima: 50 usuarios concurrentes; ≥95% respuestas dentro de límites; <1% timeouts.

- Prueba de estrés: incremento gradual hasta 150% de carga máxima estimada.

- Prueba de volumen: procesamiento de 10.000 consultas históricas sin degradación.

### Pruebas de Seguridad

- Pruebas de penetración básicas: OWASP Top 10 (inyección, autenticación rota, exposición de datos).

- Verificación de controles de acceso RBAC.

- Verificación de cifrado TLS 1.3 en todas las comunicaciones.

## 2.4. Pruebas de Aceptación (UAT)

Fase ejecutada en el Mes 4 del proyecto, conforme al Hito 3 del Anexo B del contrato.

### Participantes

- Usuarios finales: Personal operativo de SYSTEC S.A.S. designado por el Supervisor del Contrato.

- Representantes del cliente: Supervisor del Contrato y Líder Funcional.

- Observadores: Equipo de calidad de SOSTEC S.A.S. (sin intervención activa).

### Criterios de Aceptación

- Precisión de I.A.: ≥ 90% de respuestas correctas validadas por usuarios expertos.

- Usabilidad: Puntuación SUS (System Usability Scale) ≥ 70/100.

- Eficiencia: Tiempo de respuesta para consultas simples ≤ 2 segundos; complejas ≤ 10 segundos.

- Satisfacción: ≥ 80% de usuarios satisfechos o muy satisfechos en encuesta post-UAT.

### Ejecución

- Duración: 2 semanas dentro del Mes 4.

- Sesiones: Talleres guiados de 2 horas; sesiones libres de exploración de 1 hora.

- Retroalimentación: Sistema de tickets (Jira) para reportar incidencias durante UAT.

- Criterio de aprobación: 0 defectos críticos abiertos; ≤ 3 defectos mayores pendientes con plan de corrección.

# 3. Casos de Prueba Detallados

## 3.1. Casos de Prueba Funcional

| ID | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN-001 | Consulta simple a I.A. | Usuario autenticado | 1. Ingresar consulta simple 2. Ejecutar | Resultado en ≤ 2 seg con respuesta coherente | Funcional |
| FUN-002 | Consulta compleja a I.A. | Usuario autenticado | 1. Ingresar consulta con múltiples parámetros 2. Ejecutar | Resultado en ≤ 10 seg con análisis detallado | Funcional |
| FUN-003 | Generación de documento | Usuario con permiso | 1. Seleccionar plantilla 2. Completar campos 3. Generar | Documento generado con formato correcto y hash de integridad | Funcional |
| FUN-004 | Consulta ambigua | Usuario autenticado | 1. Ingresar consulta ambigua 2. Ejecutar | Sistema solicita aclaración o proporciona opciones | Funcional |
| FUN-005 | Personalización de plantilla | Usuario autenticado | 1. Modificar cláusula 2. Guardar como plantilla 3. Reutilizar | Plantilla personalizada disponible para uso posterior | Funcional |
| FUN-006 | Gestión de usuarios (Admin) | Rol Administrador | 1. Crear usuario 2. Asignar rol 3. Verificar accesos | Usuario creado con permisos correctos según RBAC | Funcional |
| FUN-007 | Generación de reporte de analítica | Datos disponibles en BD | 1. Seleccionar rango de fechas 2. Generar reporte | Reporte con métricas correctas y exportable en PDF/Excel | Funcional |

## 3.2. Casos de Prueba No Funcional

| ID | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-001 | Tiempo respuesta consulta simple | Sistema estable | 1. Ejecutar consulta simple 2. Medir tiempo | ≤ 2 segundos | Rendimiento |
| PERF-002 | Tiempo respuesta consulta compleja | Sistema estable | 1. Ejecutar consulta compleja 2. Medir tiempo | ≤ 10 segundos | Rendimiento |
| PERF-003 | Carga simultánea de usuarios | Preparado para prueba de carga | 1. Simular 50 usuarios concurrentes 2. Monitorear | ≥95% respuestas en límite; <1% errores | Rendimiento |
| SEC-001 | Acceso sin autenticación | Sin token | 1. Acceder a endpoint protegido sin token 2. Con token inválido | HTTP 401 Unauthorized | Seguridad |
| SEC-002 | Escalada de privilegios | Usuario rol asistente | 1. Acceder a función de Administrador | HTTP 403 Forbidden | Seguridad |
| SEC-003 | Inyección de código | Usuario autenticado | 1. Ingresar payload SQL/XSS 2. Ejecutar operación | Sistema sanitiza; no ejecuta código malicioso | Seguridad |
| DISP-001 | Recuperación tras fallo de nodo | Sistema en cluster activo | 1. Simular fallo de nodo 2. Monitorear | Tráfico redirigido; sistema continúa operando | Disponibilidad |
| USA-001 | Navegación con teclado | Sin mouse | 1. Navegar app solo con teclado | Todos los elementos accesibles por teclado (WCAG 2.1 AA) | Usabilidad |

# 4. Plan de Automatización de Pruebas

## 4.1. Herramientas de Automatización

- Pruebas unitarias: PyTest (Python) + Jest (JavaScript) — autorizados en Anexo C.

- Pruebas de integración: Postman/Newman, pytest-integration.

- Pruebas de sistema/UI: Playwright (autorizado en Anexo C como alternativa a Selenium/Cypress).

- Pruebas de rendimiento: Locust (Python) para simulación de carga concurrente.

- Pruebas de seguridad: OWASP ZAP (community edition), análisis estático con SonarQube/SonarCloud (autorizado).

## 4.2. Pipeline de CI/CD

- Pipeline de construcción (GitHub Actions): checkout → lint → unit tests → build → generación de imagen Docker.

- Pipeline de integración: despliegue a entorno QA → integration tests → smoke tests → notificación de resultados.

- Pipeline de despliegue: deploy a staging → pruebas de sistema → aprobación manual del Supervisor → deploy a producción.

## 4.3. Métricas de Automatización

- Porcentaje de pruebas automatizadas objetivo: 70% del total de casos.

- Frecuencia de ejecución: pipeline de CI en cada commit a ramas de desarrollo; suite completa en cada release.

- Tiempo máximo de retroalimentación: 15 minutos para pipeline unitario; 45 minutos para pipeline completo.

- Tasa máxima de falsos positivos aceptable: < 2%.

# 5. Gestión de Datos de Prueba

- Datos legales/empresariales: Datos sintéticos generados con Faker; datos reales anonimizados conforme a Ley 1581/2012.

- Versionado: Datasets almacenados en repositorio privado GitHub con control de acceso RBAC.

- Actualización: Revisión mensual de datasets; actualización ante cambios en requisitos.

- Anonimización: Máscara de campos PII (nombres, documentos, emails); validación por el Supervisor del Contrato antes de uso.

# 6. Informes y Métricas de Pruebas

## 6.1. Métricas Clave

- Defectos por severidad: Crítica (bloquea funcionalidad core), Alta (impacto significativo), Media, Baja.

- Tiempo medio para detectar defectos (MTTD) y resolverlos (MTTR).

- Cobertura de pruebas por módulo y por tipo.

- Eficiencia de detección: defectos encontrados en testing vs. reportados en producción post-UAT.

## 6.2. Umbrales de Aceptación para Liberación

- 0 defectos críticos abiertos en el momento de la liberación.

- ≤ 3 defectos de severidad alta con plan de corrección documentado y aceptado por el CONTRATANTE.

- Cobertura de pruebas unitarias ≥ 80%.

- 100% de casos de prueba UAT ejecutados; ≥ 95% pasados.

# 7. Aproximación a Pruebas de I.A./ML

## 7.1. Desafíos Específicos

- No determinismo en respuestas: resultados pueden variar entre ejecuciones con la misma entrada.

- Definición de 'correcto': requiere validación por usuarios expertos del dominio de SYSTEC S.A.S.

- Desvío (drift) del modelo: monitoreo continuo ante cambios en los datos de entrada en producción.

## 7.2. Estrategias de Validación de I.A.

- Conjunto de referencia (golden set): 200 casos de uso validados por el Supervisor y Líder Funcional antes del UAT.

- Métricas de similitud: ROUGE y BERTScore para respuestas textuales; exactitud para clasificaciones.

- Validación humana: revisión por el equipo funcional de SYSTEC S.A.S. en fase UAT.

## 7.3. Monitoreo en Producción

- Drift de datos: alertas automáticas si la distribución de consultas cambia más del 20% vs. línea base.

- Métricas en tiempo real: latencia, tasa de error, score de confianza promedio (dashboard Grafana).

- Retroalimentación de usuarios: botón de feedback en cada resultado de I.A.; análisis mensual de tendencias.

# 8. Criterios de Finalización de Pruebas

- Todos los casos de prueba críticos y de alta prioridad ejecutados y pasados.

- 0 defectos de severidad crítica abiertos; ≤ 3 defectos altos con plan de corrección aceptado.

- Métricas de SLA (tiempo de respuesta, disponibilidad) verificadas y documentadas.

- Aprobación formal del UAT obtenida mediante Acta de Aceptación firmada por el Supervisor del CONTRATANTE (Hito 3 — Mes 4).

- Paquete de liberación completado: código etiquetado, documentación actualizada, datos de prueba archivados.

- Lecciones aprendidas documentadas y presentadas al equipo del proyecto.